BAISYS_QUANT
深度分析与发展路线图

量化投研框架现状评估 · 架构审计 · 阶段性实施建议

生成日期：2026-07-16

# 目录

1. 现状评估：项目定位与能力画像

2. 核心竞争力分析（亮点）

3. 差距分析与改进优先级

4. 第一阶段：因子正交化 + IC 衰减分析

5. 第二阶段：分钟级回测与交易成本精细建模

6. 第三阶段：自建行情 DB 与 VaR 风控

7. 第四阶段：仿真交易与 ML 因子挖掘

8. 实施路线图总览

# 1. 现状评估：项目定位与能力画像

## 1.1 总体定位

BAISYS_QUANT 是一个面向 A 股的量化投研框架，已完整实现了从数据获取、多因子评分、组合优化到回测评估的全链路闭环。代码库约 40k+ 行 Python，覆盖了 8 个主要模块，经历了多次重构后架构趋于清晰。

## 1.2 能力画像矩阵

| 能力维度 | 当前水平 | 评估 |
| --- | --- | --- |
| 数据采集 | akshare 全量拉取 + PostgreSQL 存储 | ⭐⭐☆☆☆ |
| 因子体系 | 5 因子（基本面/估值/动量/资金流/MACD） | ⭐⭐☆☆☆ |
| 评分引擎 | 多因子加权评分 + FactorRegistry | ⭐⭐⭐☆☆ |
| 组合优化 | 启发式 + scipy SLSQP 凸优化 | ⭐⭐⭐☆☆ |
| 回测引擎 | 日频、PIT、ATR 止损、Kelly 仓位 | ⭐⭐⭐⭐☆ |
| 过拟合检测 | PBO / DSR / ICIR / 分层回测 | ⭐⭐⭐⭐☆ |
| 生产化 | FastAPI 12 端点 + 多通道告警 | ⭐⭐⭐☆☆ |
| 架构质量 | DAG 管线 + 断点续跑 + 分层架构 | ⭐⭐⭐⭐☆ |
| 测试覆盖 | ~150 测试用例，覆盖率中上 | ⭐⭐⭐☆☆ |

## 1.3 与业界对比

整体水平介于「资深个人量化爱好者」与「中小型私募投研框架」之间。DAG 管线、过拟合检测、FastAPI 包装已达到小型量化团队的自研水平；但因子库深度（仅 5 个因子）、数据基建（无自建行情 DB）、执行层（无仿真交易）是主要短板。

# 2. 核心竞争力分析（亮点）

▸ 回测引擎功底扎实

Point-in-time 数据切片、ATR 自适应止损、Kelly 仓位管理、PBO/DSR 过拟合检测、ICIR 与分层回测——这些在个人项目中不常见，已对齐私募自研回测架构的核心功能集。

▸ DAG 管线编排

用 networkx 拓扑排序驱动多步骤管线，支持 checkpoint 断点续跑、--force 强跑、RunManager 版本管理。多数个人项目是单脚本顺序执行，你的管线设计是工程化思维。

▸ 架构分层清晰

DataCollection → DataManager → LogicAnalyzer → BackTrading → Review 的分层依赖方向正确，历经架构审计后已无层间违规。

▸ 生产化初具雏形

FastAPI 12 端点覆盖健康检查、管线触发、因子查询、告警配置，AlertSender 支持企微/飞书/钉钉/通用 Webhook 四通道。

▸ 组合优化双路径

启发式 + scipy SLSQP 凸优化并行，配置开关可切换，兼顾稳定性与最优性。

# 3. 差距分析与改进优先级

以下按「投入产出比」从高到低排列，前 3 项建议在 3 个月内完成。

■  P0 因子正交化 + IC 衰减分析（1–2 个月）

现状：有 ICIR 和分层回测，但因子间高度相关（动量与 MACD 的相关系数通常 >0.6），直接加权会放大冗余暴露。
业界做法：每月做对称正交，保留 IC 衰减慢的纯 alpha 部分。
这是从「有因子框架」到「能持续挖掘 alpha」的分水岭。

■  P1 分钟级回测（2–3 个月）

现状：日频回测无法捕捉盘中信号衰减，且无法评估高频交易策略。
业界做法：至少 30 分钟 / 60 分钟 K 线级别回测。

■  P1 交易成本按流动性分档（1 个月）

现状：统一冲击成本参数，小票收益虚高。
业界做法：按 AMOUNT_MA20 分 3–5 档，每档独立冲击系数。

■  P2 因子库扩至 20+（3–6 个月）

现状：5 个因子，覆盖不全。
目标补充：Amihud 非流动性、反转因子、波动率锥、一致预期调整、龙虎榜资金、大宗交易折溢价。

■  P2 VaR + Brinson 归因（2–3 个月）

现状：无组合风控和业绩归因。
业界标配：历史 VaR(95%/99%)、ES、Brinson 分解。

■  P3 自建行情 DB（3–6 个月）

现状：全量通过 akshare 拉取，无本地 DB 备份。
建议：不复权/后复权双轨存储 + 增量更新。

# 4. 第一阶段：因子正交化 + IC 衰减分析

这是对你现有框架增值最大的一项改进。核心目标：从因子权重分配升级为因子信号处理 pipeline，消除冗余、识别纯净 alpha。

## 4.1 实现方案

新增 LogicAnalyzer/scoring/orthogonalizer.py，实现以下功能：

对称正交（Symmetric Orthogonalization）：

对因子暴露矩阵 X (N×K) 做 Cholesky 分解：X = Z · Lᵀ，正交化因子 X_orth = Z。保留原始因子的正交旋转版本，使得新因子间相关系数矩阵为单位阵。

IC 衰减分析：

滚动 12 个月计算每个正交因子的 Rank IC，按滞后 1/5/10/20 天绘制衰减曲线。衰减半衰期 < 5 天的因子标记为「短线因子」，> 15 天的为「长线因子」，加权时分别用于短/长期预测。

自动权重分配：

根据 ICIR（Information Coefficient IR）和历史衰减速度，用IR-Weighted: wᵢ = ICIRᵢ / Σ|ICIRⱼ| 分配因子权重，替代固定权重。

冗余因子剔除：

两层筛选：(a) 相关系数 > 0.8 的对中剔除 IC 较低的；(b) 衰减半衰期 < 3 天视为噪音剔除。

## 4.2 对现有架构的改动

在 LogicAnalyzer/scoring/ 下新增 orthogonalizer.py

在 FactorRegistry 中增加 orthogonalize: bool 配置项

在 FactorDecayMonitor 中增加 plot_decay_curve() 方法（输出图表到 report/）

在 Calculator 中增加后处理步骤：FactorRegistry 读取后 → 正交化（可选）→ 加权 → 输出最终评分

# 5. 第二阶段：分钟级回测与交易成本精细建模

## 5.1 分钟级回测

日频回测假设信号在开盘瞬间以收盘价成交，这在 A 股 T+1 环境下会高估收益。建议分两步走：

▸ 短方案（1 个月）：

将现有日频引擎的成交价从 close 改为 open，模拟开盘执行。改动量极小（2 行代码），但已能消除未来函数偏差。

▸ 长方案（2–3 个月）：

接入分钟 K 线数据（akshare 有 stock_zh_a_minute），实现 tick-by-tick 仿真。新增 BackTrading/multi_resolution/ 目录，支持 1min / 5min / 30min / 日线多档回测。

## 5.2 分档交易成本模型

现有 LogicAnalyzer/portfolio/builder.py 中的 _estimate_trading_cost 使用统一参数。建议改为：

按 AMOUNT_MA20 将全 A 股票分 3 档：大盘（>5 亿）、中盘（1–5 亿）、小盘（<1 亿）

每档设定独立冲击系数：大盘 0.001、中盘 0.003、小盘 0.008

从 config.ini 的 [TRADING_COST] 节读取，支持热更新

回测结果中加入 cost_ratio 列，方便事后分析成本对收益的侵蚀

# 6. 第三阶段：自建行情 DB 与 VaR 风控

## 6.1 自建行情 DB

当前的 akshare 全量拉取方案存在三个问题：① 每日重复下载、② 依赖上游 API 稳定性、③ 不支持历史数据修正（复权因子调整后需重算所有指标）。

建议方案：在 DataManager 中新增基于 PostgreSQL 的行情存储层，实现不复权 / 后复权双轨存储。日线数据使用 PostgreSQL 分区表（按年分区），分钟线使用 TimescaleDB 扩展或 MongoDB。增量更新流程复用现有的 IncrementalSyncEngine，但数据源从 akshare 迁移到自有 DB。

## 6.2 VaR 与风险管理

新增 LogicAnalyzer/risk/ 目录，包含以下模块：

▸ HistoricalVaR：

基于历史收益率分布的 VaR(95%/99%) 和 ES，每日计算组合层面的在险价值。

▸ FactorRiskModel：

对正交化后的因子暴露做风险归因，拆解组合风险为因子风险+ 个股特质风险。

▸ BrinsonDecomposition：

行业配置 vs 个股选择的收益归因，输出 Excel 报告。集成到现有 ReportService 中。

# 7. 第四阶段：仿真交易与 ML 因子挖掘

## 7.1 仿真交易引擎

在 BackTrading/ 下新增 paper_trading/ 子模块，实现：

对接券商仿真交易 API（如 xtquant 的模拟交易接口）

TWAP/VWAP 切片执行算法，将日频信号拆分为全天均匀执行

实时监控模块：持仓市值、浮动盈亏、保证金占用

与现有 FastAPI 端点集成，可通过 /paper/status 查看模拟盘状态

## 7.2 ML 因子挖掘

在 LogicAnalyzer 中新增 ml/ 子模块，使用 XGBoost / LightGBM 对现有因子的残差进行预测。核心流程：

▸ 标签构造：

未来 5 日收益 R₅ = (close₊₅ − close) / close，RankIC 作为目标

▸ 特征工程：

现有 5 因子 + 正交化残差 + 行业哑变量 + 市值对数

▸ 训练/验证：

滚动 3 年训练 / 1 年验证，PBO 控制过拟合（你已有工具）

▸ 融合：

ML 预测值作为第 6 个因子输入到 FactorRegistry，经过 IC 衰减筛选后参与最终评分

# 8. 实施路线图总览

以下甘特图形式展示各阶段的时间安排与依赖关系。

| 阶段 | 任务 | 月份 | 依赖 | 产出 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 因子正交化 + IC 衰减分析 | 1–2 | — | orthogonalizer.py + 衰减曲线 | P0 |
| 一 | 分档交易成本模型 | 1–2 | — | config.ini 三档系数 + 回测输出 | P0 |
| 一 | 因子库扩充至 10+ | 2–3 | 正交化之后 | 5 个新因子 + 入库 | P1 |
| 二 | 分钟 K 线接入 | 3–4 | 行情 DB | multi_resolution 回测 | P1 |
| 二 | VaR + Brinson 归因 | 4–5 | — | LogicAnalyzer/risk/ | P1 |
| 三 | 自建行情 DB 双轨存储 | 5–7 | 分钟 K 线 | 不复权/后复权 + 增量更新 | P2 |
| 三 | ML 因子挖掘 (XGBoost) | 6–8 | 因子库 10+ | 第 6 个 ML 因子 | P2 |
| 四 | 仿真交易引擎 | 8–10 | 行情 DB + 分钟回测 | paper_trading/ | P3 |
| 四 | 算法执行 TWAP/VWAP | 9–11 | 仿真交易 | 切片执行模块 | P3 |
| — | 全平台回归测试 | 持续 | — | CI 自动化 | P0 |
| — | 架构审计与代码审查 | 每季度 | — | 依赖方向 + 死代码清理 | P1 |

— End —